# ParkSwap - Plan Sesión 4

Perfil de Usuario y Gestión de Vehículos

| Sesión anterior: | Sesión 3 - Autenticación ✅ |
| --- | --- |
| Tiempo estimado: | 2.5 - 3 horas |
| Branch sugerido: | sesion4-perfil |

# 1. Resumen de Objetivos

Esta sesión se centra en completar el módulo de perfil de usuario. El usuario podrá ver y editar su información personal, gestionar sus vehículos registrados (necesarios para usar la app), y personalizar su perfil con foto.

# 2. Objetivos de la Sesión

🎯 Objetivo A: Pantalla de Perfil

| Tarea | Prioridad | Est. |
| --- | --- | --- |
| Diseñar pantalla de perfil con datos del usuario | Alta | 30m |
| Mostrar avatar/foto de perfil | Alta | 20m |
| Mostrar estadísticas (reservas, plazas, valoración) | Media | 20m |
| Botón de cerrar sesión funcional | Alta | 10m |
| Implementar navegación desde perfil a edición | Media | 15m |

🎯 Objetivo B: Gestión de Vehículos

| Tarea | Prioridad | Est. |
| --- | --- | --- |
| Crear pantalla de lista de vehículos | Alta | 25m |
| Crear formulario para añadir vehículo (marca, modelo, color, matrícula) | Alta | 30m |
| Implementar CRUD de vehículos con Supabase | Alta | 40m |
| Marcar vehículo como principal | Media | 15m |
| Confirmar eliminación de vehículo | Baja | 10m |

🎯 Objetivo C: Edición de Perfil (Bonus)

| Tarea | Prioridad | Est. |
| --- | --- | --- |
| Crear pantalla de edición de perfil | Media | 25m |
| Actualizar nombre y teléfono en Supabase | Media | 20m |
| Implementar expo-image-picker para foto | Baja | 30m |
| Subir foto a Supabase Storage | Baja | 25m |

# 3. Archivos a Crear

- src/modules/profile/ProfileScreen.js → Pantalla principal de perfil

- src/modules/profile/EditProfileScreen.js → Edición de datos personales

- src/modules/vehicles/VehiclesListScreen.js → Lista de vehículos

- src/modules/vehicles/AddVehicleScreen.js → Formulario añadir vehículo

- src/services/vehicleService.js → Funciones CRUD de vehículos

- src/services/userService.js → Funciones para actualizar usuario

# 4. Dependencias a Instalar

npx expo install expo-image-picker

(Solo si se implementa subida de foto)

# 5. Métricas de Éxito

- ✓ Usuario puede ver su perfil con datos reales de Supabase

- ✓ Usuario puede añadir al menos un vehículo

- ✓ Usuario puede ver lista de sus vehículos

- ✓ Usuario puede eliminar un vehículo

- ✓ Usuario puede marcar vehículo como principal

- ✓ (Bonus) Usuario puede editar nombre y teléfono

- ✓ (Bonus) Usuario puede subir foto de perfil

# 6. Vista Previa Próximas Sesiones

| Sesión | Tema | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 5 | Publicar Plaza | Crear flujo para ofrecer plaza de parking |
| 6 | Buscar y Reservar | Implementar búsqueda y reserva de plazas |
| 7 | Sistema de Pagos | Integrar pagos con wallet y tokens |
| 8 | Notificaciones | Push notifications para reservas |
| 9 | Valoraciones | Sistema de reviews entre usuarios |
| 10 | Testing y Deploy | Pruebas finales y publicación |

# 7. Notas Importantes

- Crear branch antes de empezar: git checkout -b sesion4-perfil

- Hacer commits frecuentes para poder revertir si algo falla

- Los objetivos C son opcionales - priorizarlos solo si hay tiempo

- Merge a main solo cuando todo funcione correctamente