# PARKSWAP

Registro de Progreso - Sesión 2

1 de Diciembre 2025

# 🎉 Hito Alcanzado

App funcionando en Android con navegación de 4 pestañas.

# 1. Repositorio GitHub

URL: https://github.com/rMaker22/ParkSwap

Branch: main (desarrollo directo)

Último commit: Fix versiones React - navegación funcionando

# 2. Tareas Completadas Hoy

| Tarea | Estado |
| --- | --- |
| Instalar Git para Windows | ✓ Completado |
| Crear repositorio en GitHub | ✓ Completado |
| Configurar .gitignore | ✓ Completado |
| Primer commit y push a main | ✓ Completado |
| Probar app en Android con Expo Go | ✓ Completado |
| Resolver errores de túnel Expo | ✓ Completado |
| Fix versiones React (19.1.0 / 0.81.5) | ✓ Completado |
| Navegación con 4 pestañas funcionando | ✓ Completado |
| Segundo commit con navegación arreglada | ✓ Completado |

# 3. Problemas Resueltos

- Incompatibilidad React: react 19.2.0 vs react-native-renderer 19.1.1 → Solucionado instalando react@19.1.0

- Túnel ngrok timeout: Conexión lenta → Reintento funcionó

- AppRegistry error: Faltaba expo/AppEntry en package.json → Corregido

- node_modules corruptos: Limpieza completa y reinstalación

# 4. Versiones Estables (Funciona)

| Paquete | Versión |
| --- | --- |
| expo | 54 |
| react | 19.1.0 |
| react-native | 0.81.5 |
| @react-navigation/native | última |
| @react-navigation/bottom-tabs | última |

# 5. Próximos Pasos

Hoy (si hay tiempo):

- Añadir iconos a las pestañas

- Diseñar pantalla Home con botones principales

Próximas sesiones:

- Crear cuenta en Supabase (base de datos)

- Módulo Auth: registro y login

- Módulo Perfil: registrar vehículos

- Módulo Geo: mapa y GPS

# 6. Comandos Rápidos

Iniciar app:

cd %USERPROFILE%\Desktop\ParkSwap npx expo start --tunnel

Subir cambios a Git:

git add . git commit -m "Descripción del cambio" git push

— Fin del Registro Sesión 2 —