PARKSWAP

Plan de Sesión 3

Diciembre 2025

📋 Resumen: Configurar backend con Supabase e iniciar módulo de autenticación.

1. Estado Actual del Proyecto

Lo que ya tenemos funcionando:

- Estructura del proyecto React Native + Expo

- Navegación con 4 tabs (Inicio, Buscar, Wallet, Perfil)

- Iconos Ionicons en todas las pestañas

- Pantalla Home con tarjetas de acción y estadísticas

- Diseño con colores corporativos ParkSwap (#1E3A5F)

- Repositorio GitHub configurado y funcionando

2. Objetivos de la Sesión 3

🎯 Objetivo A: Configurar Supabase

| Tarea | Prioridad |
| --- | --- |
| Crear cuenta en Supabase | Alta |
| Crear proyecto 'parkswap' | Alta |
| Crear tabla 'users' con campos básicos | Alta |
| Crear tabla 'vehicles' | Media |
| Configurar claves API en la app | Alta |
| Instalar @supabase/supabase-js | Alta |

🎯 Objetivo B: Módulo Auth (Inicio)

| Tarea | Prioridad |
| --- | --- |
| Crear pantalla de Login | Alta |
| Crear pantalla de Registro | Alta |
| Configurar Supabase Auth | Alta |
| Implementar login con email/password | Alta |
| Crear contexto de autenticación (AuthContext) | Media |
| Redirigir según estado de sesión | Media |

3. Estructura de Base de Datos (Supabase)

Tabla users:

id (uuid), email, phone, name, photo_url, rating, token_balance, created_at

Tabla vehicles:

id (uuid), user_id (fk), brand, model, color, is_primary

4. Archivos a Crear

- src/services/supabase.js → Configuración cliente Supabase

- src/modules/auth/LoginScreen.js → Pantalla de login

- src/modules/auth/RegisterScreen.js → Pantalla de registro

- src/contexts/AuthContext.js → Contexto de autenticación

- src/navigation/AuthNavigator.js → Navegación para auth

5. Dependencias a Instalar

npm install @supabase/supabase-js

npm install @react-native-async-storage/async-storage

6. Métricas de Éxito

- ✓ Supabase configurado con tablas users y vehicles

- ✓ Usuario puede registrarse con email/password

- ✓ Usuario puede hacer login y ver la app

- ✓ Sesión persistente (no pide login cada vez)

7. Vista Previa - Próximas Sesiones

| Sesión | Objetivo Principal |
| --- | --- |
| Sesión 4 | Módulo Perfil: editar datos usuario y CRUD vehículos |
| Sesión 5 | Módulo Geo: integrar Google Maps y GPS |
| Sesión 6 | Módulo Spots: publicar y buscar plazas |

--- Fin del Plan Sesión 3 ---