# PARKSWAP

Plan de Desarrollo Técnico y Módulos

Anexo al Documento Técnico v1.0 | Noviembre 2025

# 1. Stack Tecnológico Seleccionado

Stack unificado basado en JavaScript para simplificar el desarrollo y mantenimiento:

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Frontend (App) | React Native + Expo (JavaScript/TypeScript) |
| Backend | Node.js + Express |
| Base de Datos | Supabase (PostgreSQL + Realtime) |
| Mapas | Google Maps SDK |
| Pagos | Stripe |
| Notificaciones | Firebase Cloud Messaging (FCM) |

Ventaja principal: Un solo lenguaje (JavaScript) para frontend y backend, reduciendo la curva de aprendizaje y facilitando el mantenimiento.

# 2. Arquitectura Modular

El sistema se divide en 12 módulos independientes, alineados con las funcionalidades descritas en el documento técnico:

| # | Módulo | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Core | Estructura proyecto, navegación, configuración global, constantes |
| 2 | Auth | Registro (email/Google/Apple), login, sesión JWT, recuperación contraseña |
| 3 | Perfil & Vehículos | Datos usuario, CRUD vehículos (marca/modelo/color), foto, badges |
| 4 | Geo & Mapas | GPS tiempo real (5-10s), radio búsqueda, cálculo distancias y ETA |
| 5 | Plazas | Publicar plaza ("Voy a Salir"), estados, selector tiempo (ahora/3min/5min) |
| 6 | Precio Dinámico | Algoritmo precio según zona geográfica, hora, oferta/demanda |
| 7 | Matching Engine | Algoritmo conexión vendedor-comprador, cola espera, priorización rating |
| 8 | Transacción Activa | Máquina de estados, timer 7 min, confirmación dual obligatoria |
| 9 | Comunicación | Mensajes predefinidos, deep link a Google Maps/Waze |
| 10 | Wallet | Sistema tokens, integración Stripe, comisión 20%, canje a euros |
| 11 | Reputación | Rating 1-5 estrellas, tags (Puntual, Amable...), penalizaciones |
| 12 | Notificaciones | Push notifications FCM, alertas tiempo real |

# 3. Fases de Desarrollo

## Fase A - Fundamentos (Semanas 1-4)

Sin estos módulos no hay aplicación funcional:

- Core → Estructura base y navegación

- Auth → Sistema de usuarios

- Perfil & Vehículos → Registro de coches (verificación visual)

- Geo & Mapas → Ubicación en tiempo real

## Fase B - Funcionalidad Principal (Semanas 5-10)

El corazón de ParkSwap:

- Plazas → Publicar y buscar plazas

- Precio Dinámico → Algoritmo de precios

- Matching Engine → Conexión vendedor-comprador

- Transacción Activa → Flujo completo con timer 7 min

## Fase C - Completar MVP (Semanas 11-16)

Finalización y pulido:

- Comunicación → Chat con mensajes predefinidos

- Wallet → Sistema de pagos y tokens

- Reputación → Valoraciones y penalizaciones

- Notificaciones → Alertas push

# 4. Estructura de Base de Datos

Tablas principales según el documento técnico:

| Tabla | Campos Principales |
| --- | --- |
| users | id, email, phone, name, photo_url, rating, token_balance, created_at |
| vehicles | id, user_id, brand, model, color, is_primary |
| available_spots | id, seller_id, lat, lng, departure_time, price_tokens, status |
| transactions | id, spot_id, seller_id, buyer_id, tokens_paid, tokens_received, status |
| messages | id, transaction_id, sender_id, message_type, created_at |
| wallet_transactions | id, user_id, type, amount_tokens, amount_euros |

# 5. Herramientas de Desarrollo

Software necesario para comenzar el desarrollo:

- Visual Studio Code - Editor de código principal

- Node.js - Motor JavaScript (incluye npm)

- Expo CLI - Framework React Native (pruebas en móvil real)

- Git - Control de versiones

- Expo Go (móvil) - App para probar en dispositivo físico

# 6. Próximos Pasos Inmediatos

- Instalar herramientas de desarrollo (VS Code, Node.js, Git)

- Configurar entorno Expo para React Native

- Crear estructura de carpetas del proyecto

- Iniciar Módulo 1 (Core): navegación y configuración base

- Crear cuenta en Supabase para base de datos

— Fin del Anexo —